Risikoanalyse

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Risiko** | **Sandsynlighed** | **Konsekvens** | **Prioritet** | **Revideret sandsynlighed** | **Revideret konsekvens** |
| Sygdom i mere end 1 døgn | **Lav** | Tidsplan rykkes | 6 | 3% | Arbejdet fortsætter med en arbejder mindre |
| Tab af data | **Lav** | Tidsplan rykkes | 2 | 5% | Det tabte data genskabes |
| Uoverensstemmelser mellem gruppemedlemmer | **Lav** | Projektet sættes på standby til konflikten løses | 1 | 2% | Projektet fortsætter med en rykket tidsplan |
| Mangel på tid | **Medium** | Projektet tilpasses til hvad der fysisk kan nå at blive produceret | 3 | 12% | Ingen |
| Møder/ fravær | **Medium** | Tidsplan rykkes | 5 | 15% | Projektet sættes på stand by |
| Går i stå i processen | **Medium** | Tidsplan rykkes | 4 | 10% | Ingen |